DevManager 설계안 v5

AI 개발환경 인벤토리 · 대시보드 · Snapshot/Restore 마이그레이션 + 컨테이너 트랙 (C++17 / Qt6)

설계 목표: 새 PC·새 프로젝트에서 Claude Code + Codex 개발환경을 동일 버전·설정으로 등가 재현

개정일: 2026-09-11 (v5) — P0~P11 완료 최종본

v5 주요 변경점 (v4 대비) — 로드맵 전 구간(P0~P11) 완료 1. P4 잔여 완료: devmanager-scan --service <id> --service-op status¦stop¦start¦restart CLI 추가. LifecycleResult가 stderr를 노출하도록 수정. 실환경 검증 — status(Headroom·OmniRoute) 및 OmniRoute start↔stop 전체 사이클. Headroom init-user는 persistent-task 배포라 `install stop/start/restart`를 지원하지 않음(발견, §6). 2. P5 완료: 6개 backup root 전부 실제 --restore --apply 검증(.claude/.codex/.gemini/.agents + .omniroute + .headroom). 전부 byte-perfect, pre-restore 보존, canonical 무손상 (§5.4). 3. P9 완료: HealthCheck(--health, 새 PC 준비 점검) + Bootstrap(--bootstrap, 누락 도구 설치 명령 방출) + ToolSpec.install (§9). 4. P10 완료: SnapshotRetention(--prune --keep-last/--keep-days, dry-run 우선) (§8.4). 5. P11 완료: Docker 트랙 전체 — ai-dev-base/cpp/next 계층 이미지, per-project docker-compose + named volume + .devcontainer 생성기(project_env, --project-init/-up/-down), config hostProfiles + --health --profile (§11). 6. 버그 수정: fs::sha256Of가 상대 디렉터리 경로에서 빈 해시를 반환하던 결함(→ --verify 오탐) 수정 (§7, §15). 7. 테스트 8 → 13 스위트 (§13).

# 1. 설계 개요와 정체성

DevManager는 특정 프로젝트에 종속되지 않는 범용 AI 개발환경 관리 시스템이다. 사용자는 C/C++ 또는 Next.js 프로젝트를 주로 수행하며 Claude Code와 Codex를 함께 쓴다. Headroom·OmniRoute 같은 로컬 AI 인프라는 Windows Host에 공용으로 유지한다.

v5 시점의 산출물은 두 트랙이다. (1) 마이그레이션 트랙 — 환경 인벤토리 + Qt6 대시보드 + Snapshot/Verify/Diff/Bundle/Restore + Health/Bootstrap으로 현재 머신 상태를 파악하고 새 PC로 등가 이식한다. (2) 컨테이너 트랙(P11) — Claude Code + Codex를 담은 계층 이미지와 per-project 컨테이너/Volume/devcontainer로 프로젝트별 격리 실행을 제공한다.

목표는 byte 단위 클론이 아니라 동일한 도구 버전·설정으로 재현되는 등가 환경이다. 인증 토큰·OAuth·세션 SQLite·구독 상태는 계정·머신 종속이므로 백업하지 않고 새 PC에서 재로그인·재생성한다.

핵심 원칙 환경 상태는 config/scan.json이 정의하는 범위를 read-only로 스캔한다. Snapshot은 정책상 backup 대상만 backups/<stamp>/로 복사하고 컴포넌트별 sha256을 남긴다. Restore는 기존 설정을 pre-restore 폴더로 이동(보존)한 뒤 복원하고, 어느 단계든 실패하면 역순으로 롤백한다. Reparse point는 복사·삭제·해시 어느 경로에서도 재귀하지 않는다. 스냅샷은 tar 번들로 새 PC에 옮긴다. 파괴적 작업(Restore --apply, 서비스 stop/start)은 실환경 실행 전 사용자 승인.

# 2. 구현된 아키텍처

┌───────────────────────── Windows Host ─────────────────────────┐ │ DevManager.exe (Qt6 Widgets, C++17, MSVC 14.x ABI) │ │ └─ AppController (UI ↔ core 유일 경계, 비동기) │ │ ├─ EnvironmentScanner ── tools/skills/plugins/ │ │ │ packages/env/wsl 스캔 │ │ ├─ ServiceProbe / ServiceLifecycle ── Headroom·OmniRoute │ │ ├─ HealthCheck / Bootstrap ── 새 PC 준비 점검·설치 명령 │ │ ├─ SnapshotPlanner / SnapshotExecutor ── backups/ │ │ ├─ SnapshotCoordinator ── 정지→스냅샷→재시작 (P7) │ │ ├─ SnapshotVerify / Diff / Retention ── 무결성·비교·보존 │ │ ├─ SnapshotBundle ── 스냅샷 ↔ .tar.gz (P9) │ │ ├─ RestorePlanner / RestoreExecutor ── 트랜잭션 복원 │ │ ├─ SnapshotIndex ── backups/*/manifest.json │ │ └─ ProjectEnv ── docker-compose + devcontainer 생성 (P11)│ │ │ │ config/scan.json · project-types.json │ │ backups/<stamp>/ · dist/DevManager/ · <proj>/.devmanager/ │ └───────────────────────────────────────────────────────────────┘ │ ▲ container track (P11) ▼ │ ai-dev-base:0.1 ──► ai-dev-cpp:0.1 / ai-dev-next:0.1

## 2.1 core 라이브러리 (devmanager_core, QtCore + QtNetwork)

| 모듈 | 책임 |
| --- | --- |
| config/scan_config | scan.json 로드 + defaults() 폴백. 스캔/스냅샷/서비스/hostProfile 대상의 단일 소스 |
| scan/env_scanner | config 기반 도구 버전·경로·카테고리, Qt/VS, WSL(UTF-16), npm/pip 패키지, env(마스킹) |
| scan/skill_scanner | discovery root 열거(하드코딩 X), 항목별 link/git/SKILL.md, name 병합, user/system/linked 분류 |
| health_check | (P9) 설정 도구 PATH resolve + backup root 존재 + 서비스 liveness → ok/warn/fail. profile 필터 |
| bootstrap | (P9) HealthCheck의 fail 도구마다 ToolSpec.install 명령 방출. 실행은 안 함 |
| service/service_probe | read-only liveness: TCP 포트, docker/wsl CLI |
| service/service_lifecycle | config lifecycle 블록 기반 start/stop/restart. 실패 시 stderr 노출 |
| snapshot/snapshot_preview | dry-run 계획: backup 대상을 policy로 분류 + 크기. 쓰기 없음 |
| snapshot/snapshot_executor | 스냅샷 생성. backup 항목만 복사, 컴포넌트별 sha256, manifest v5 + inventory.json |
| snapshot/snapshot_coordinator | (P7) snapshotBlocker 서비스 정지 → 스냅샷 재계산 → 역순 재시작 |
| snapshot/snapshot_verify | (P10) 스냅샷 재해싱 → manifest sha256 대조. ok/mismatch/missing/no-digest |
| snapshot/snapshot_diff | (P10) 두 manifest 컴포넌트 비교. added/removed/changed |
| snapshot/snapshot_retention | (P10) keep-last/keep-days 밖 스냅샷 목록화. apply()만 파괴적 |
| snapshot/snapshot_bundle | (P9) 시스템 tar로 스냅샷 폴더 ↔ 단일 .tar.gz. Windows는 System32 bsdtar 강제 |
| snapshot/restore_preview / restore_executor | dry-run 계획 / 트랜잭션 복원 Preserve→Restore→Relink(스코프 제한)→Verify, 실패 시 역순 롤백 |
| snapshot/snapshot_index | backups/*/manifest.json 나열 (pre-restore-* / *relink* 제외) |
| project/project_env | (P11) project-types.json resolve → docker-compose.yml + .devcontainer/devcontainer.json 생성 |
| fs_ops | reparse-safe copyTree / removeTree / moveAside / recreateLink + sha256Of(파일·트리 해시, 절대경로 resolve) |
| process_runner · path_util · json_io · model | QProcess 래퍼 · ~/$VAR 확장·링크 판정 · BOM 없는 UTF-8(write/writeText) · 데이터 모델 |

## 2.2 GUI (devmanager-gui, Qt Widgets)

- MainWindow → TopBar / Sidebar / RightPanel / QStackedWidget(8 페이지). 다크 테마(gui/theme), 반응형(우측 패널 <1160px 숨김, TopBar compact <1000px). 외부 UI 프레임워크 없음, QSS + QPainter 아이콘(QtSvg 미사용).

- 페이지: Environment · Skills · Plugins · Packages · Env Vars · Snapshots · Restore · Settings.

- Snapshots: dry check → Create. 블로커 서비스가 있으면 "stop running services first" 체크박스 → SnapshotCoordinator 경유, 완료 다이얼로그에 stopped/restarted 표기.

- Restore: dry check 선행 필수 → "RESTORE" 타이핑 확인 → progress → 결과(롤백 상태).

- 우측 패널: System Status(lifecycle 있는 서비스별 start/stop/restart), Quick Actions, Recent Snapshots.

## 2.3 CLI (devmanager-scan)

--root <dir> --out <inventory.json> read-only 스캔 --snapshot backups/<stamp>/ 생성 (+ sha256) --restore <dir> [--apply] 복원 계획 / 실제 복원 --verify <dir> 스냅샷 무결성 (sha256 재대조) --diff <dir-a> --diff-to <dir-b> 두 스냅샷 비교 --bundle <dir> [--bundle-out <file>] 스냅샷 → .tar.gz --unbundle <file> [--unbundle-out <dir>] .tar.gz → 스냅샷 폴더 --prune --keep-last N --keep-days D [--apply] 보존 정책 (dry-run 기본) --health [--profile <name>] 새 PC 준비 점검 (exit 2 = fail) --bootstrap 누락 도구 설치 명령 출력 (실행 안 함) --service <id> --service-op status¦stop¦start¦restart --project-init <name> --project-type <t> .devmanager/compose + .devcontainer 생성 --project-up ¦ --project-down docker compose up -d / down

## 2.4 빌드 · 배포

- Visual Studio 2026 + CMake ≥ 3.24 + Qt 6.10 msvc2022_64. app/build.bat(Debug), app/deploy.bat(Release → dist/DevManager), docker/build.{sh,bat}(이미지 3종).

- CMakePresets.json: 제너레이터 "Visual Studio 18 2026", CMAKE_PREFIX_PATH = C:/Qt/6.10.3/msvc2022_64, C++17.

툴셋 주의 Qt 프리빌트 ABI 일치를 위해 MSVC v143 툴셋을 고정하려 했으나 이 머신의 VS2026은 v143 targets를 등록하지 않는다(v145만). Qt 6.10 msvc2022_64는 v145로 정상 링크된다 — MSVC 14.x 런타임 ABI가 VS2015~2026에 걸쳐 안정이기 때문. 'MSVC v143 - VS 2022' 구성요소 설치 시 CMakePresets.json에 toolset:"v143" 재적용 가능. (자세한 경위 §15.1)

# 3. config/scan.json — 단일 설정 소스

스캔·스냅샷·서비스 제어·hostProfile의 모든 대상이 이 파일에서 온다. 파일이 없거나 특정 top-level 키가 없으면 ScanConfig::defaults()가 폴백한다(키 단위 병합). 탐색 순서: $DEVMANAGER_CONFIG_DIR/scan.json → cwd 및 실행 파일 경로에서 상위로 최대 6단계 config/scan.json.

{ "tools": [ { "id": "claude", "category": "ai", "install": "npm install -g @anthropic-ai/claude-code" }, // P9 부트스트랩 힌트 { "id": "cmake", "category": "build", "install": "winget install --id Kitware.CMake -e" }, { "id": "headroom", "category": "ai", "fallbackPaths": ["~/.local/bin/headroom.exe"] }, ... ], "services": [ { "id": "headroom", "name": "Headroom", "port": 8787, "snapshotBlocker": true, // P7: 스냅샷 전 정지 대상 "lifecycle": { "exe": "headroom", "status":["install","status","--profile","init-user"], "stop":["install","stop","--profile","init-user"], ... } }, // ↑ 주의: init-user는 persistent-task 배포 → install stop/start 미지원 (§6) { "id": "omniroute", "name": "OmniRoute", "port": 20128, "snapshotBlocker": true, "lifecycle": { "exe":"omniroute", "status":["status"], "stop":["stop"], "start":["serve"], "restart":["restart"], "startDetached": true } } ], "envInclude": ["ANTHROPIC","CLAUDE","CODEX","OPENAI","OLLAMA", ...], "envSecret": ["KEY","TOKEN","SECRET","PASSWORD","CREDENTIAL","AUTH","PRIVATE"], "qtSearchPaths": ["C:/Qt", "~/Qt", "$QTDIR", "$QT_ROOT", "/opt/Qt"], "backupRoots": ["~/.claude","~/.codex","~/.agents","~/.gemini", "~/.headroom","~/.omniroute"], "hostProfiles": { "msvc-qt6": { "tools": ["cmake","git","node"] } }, // P11.4 "snapshot": { "rootDefaults": { ".claude":"exclude", ".codex":"exclude", ".headroom":"exclude", ".omniroute":"exclude", "*":"backup" }, "rules": [ { "root":".claude", "name":"settings.json", "policy":"backup" }, { "root":".claude", "name":"plugins", "policy":"regenerate" }, { "root":".claude", "name":"projects", "policy":"inventory-only" }, { "root":".headroom", "name":"deploy", "policy":"backup" }, { "root":".omniroute","name":"storage.sqlite","policy":"backup" }, { "root":"", "name":"logs", "policy":"exclude" }, { "root":"", "name":".env", "policy":"exclude" }, ... ] } }

- 새 AI 도구: tools[]에 id 한 줄(+선택 install), backupRoots에 디렉터리 한 줄, 필요 시 snapshot.rules 항목. 리빌드 불필요.

- snapshotBlocker: true → P7 consistent-snapshot 정지 대상. 코드에 headroom/omniroute id 하드코딩 없음.

- root "" 규칙 = 모든 backupRoot에 적용되는 generic 힌트(logs/cache/tmp/node_modules/*.env/credentials 등). 목록에 없는 도구 디렉터리도 안전 처리.

- hostProfiles = 네이티브(비컨테이너) 툴체인 이름 → PATH 확인 가능한 도구 목록. project-types.json의 docker:false 타입과 --health --profile 이 참조.

# 4. Snapshot 설계

## 4.1 정책 (config-driven)

| 정책 | 동작 | 예 |
| --- | --- | --- |
| backup | backups/<stamp>/<root>/<name> 로 복사 + sha256(트리 해시) | settings.json, skills, deploy, storage.sqlite |
| inventory-only | manifest 카운트만 | .claude/projects, .codex/sessions |
| regenerate | 복사 안 함, 재설치 대상 표시 | .claude/plugins, node_modules |
| exclude | 무시 | cache, logs, .tmp, .credentials.json, .env |

## 4.2 링크 처리

- 최상위 항목이 reparse point면: manifest에 link metadata(linkType/target)만, 내용 복사 안 함.

- backup 디렉터리 내부의 중첩 reparse point(예: .claude/skills/gpt-image junction): copyTree가 진입하지 않고 스킵, note 기록. 스킬 링크 위상은 inventory.json의 discovery.skills[].locations[].link에 보존 (relink 단계에서 사용).

## 4.3 manifest v5 (+ sha256)

{ "schemaVersion": 5, "snapshotVersion": "5.0", "stamp": "...", "sourceMachine": "...", "sourceUserProfile": "C:\\Users\\Ho", "consistentSnapshot": <서비스 blocker 없으면 true>, "serviceBlockers": ["Headroom"], "components": [ { "name", "category", "source", "backupPath", "type", "policy", "copied", "partial?", "sizeBytes", "sha256", // 트리 해시: 각 파일의 상대경로+내용, 정렬 folding "error?" }, ... ], "skipped": { "exclude": N, "inventory-only": N, "regenerate": N }, "warnings": [...] }

실환경 검증 GUI 실제 스냅샷: backups/2026-09-10T234202 — 13 components, 18 MB, consistentSnapshot=false(Headroom 실행 중), gpt-image junction 3개 스킵. 실행 중 서비스가 쓰는 파일이 잠기면 해당 component는 partial copy로 표시하고 스냅샷 전체 실패로 처리하지 않는다 (§15.3).

## 4.4 Consistent-snapshot 오케스트레이션 (P7)

SnapshotCoordinator::runConsistent(services, dest, inventory): (1) config의 snapshotBlocker 서비스 중 Running인 것을 lifecycle stop으로 정지, (2) 그 서비스를 뺀 목록으로 SnapshotPlanner 재계산 → serviceBlockers 비움 → SnapshotExecutor 실행(manifest consistentSnapshot=true), (3) 정지한 서비스를 역순 start. 결과에 stopped/restarted/serviceErrors/servicesRestored.

- GUI Snapshots: 블로커 존재 시 "stop running services first" 체크박스 → coordinator 경유.

- 검증: cmd 픽스처 서비스로 stop/start 훅 실행 + manifest consistent 유닛 테스트(tst_snapshot_coordinator). 실제 Headroom stop은 persistent-task 제약(§6).

# 5. Restore 설계

## 5.1 트랜잭션 상태

Preserving ─→ Restoring ─→ Relinking ─→ Verifying ─→ Done │ │ │ │ └────────────┴────────────┴────────────┴──→ RollingBack ─→ RolledBack (실패 시 역순: 복원분 제거 + preserve본 원위치)

- Preserve: 대상이 존재하면 <snapshotParent>/pre-restore-<stamp>/NNN_<name> 로 이동. 같은 볼륨 rename, 불가 시 copy+remove. pre-restore 폴더는 성공 후에도 유지.

- Restore: 스냅샷 backupPath → (sourceUserProfile→현재 프로필 remap된) destPath 로 copyTree.

- Verify: 복원 대상 존재 확인. 실패 시 전체 롤백.

- machine 카테고리(docker/wsl)는 includeMachine 옵션 없으면 제외. recreateLinks 기본 on.

## 5.2 UI 가드

- dry check 선행 필수 → 경고 다이얼로그 → "RESTORE" 타이핑 확인 → progress → 결과(롤백 상태). Create Snapshot과 달리 파괴적이므로 이중 확인.

## 5.3 Relink 스코프 제한 (P6)

이전엔 inventory.json의 모든 linked skill을 순회하며 junction을 전부 재생성했다(~/.agents만 복원해도 gpt-image junction 3곳 전부 재생성). 현재는 링크 location(remap 후)이 이번 run이 실제로 복원한 destPath 안에 있을 때만 재생성하고, 그 밖은 "skipped (outside restored scope)"로 리포트만 한다. 타깃이 없으면 깨진 링크를 만들지 않는다.

## 5.4 실환경 검증 (P3 + P5, 6개 backup root 전부)

| 대상 | 결과 |
| --- | --- |
| ~/.agents (P3) | --apply state=done, 12파일 SHA-256 byte-perfect, gpt-image junction 3곳 재생성, canonical git clean, pre-restore 유지 |
| ~/.claude · ~/.codex · ~/.gemini · ~/.agents (P5 scoped) | DEVMANAGER_CONFIG_DIR로 backupRoots 한정한 스냅샷 → --apply restored=10. key 파일 6개 SHA-256 동일, dir 4개 독립 tar 백업과 diff -rq IDENTICAL, canonical HEAD 무변화, --verify 10 ok, repo git clean |
| ~/.omniroute/storage.sqlite (P5) | --apply restored=1. 복원 전/후 및 독립 백업과 SHA-256 동일, --verify 1 ok, 복원된 DB로 OmniRoute start/stop 사이클 정상 |
| ~/.headroom (config + deploy) (P5) | Headroom 실행 중엔 preserve 단계에서 clean fail → 전체 롤백, restored=0, 무변화(실 서비스 대상 롤백 경로 검증). Headroom 정지 후 재시도 → restored=2, 9파일 byte-identical, --verify 2 ok |

Relink 스코프 실검증 .omniroute / .headroom 만 복원했을 때 gpt-image 링크 3개(.claude/.agents/.gemini) 전부 "skipped (outside restored scope)" — P6 스코프 제한이 실복원에서 동작 확인.

# 6. Service Lifecycle

- ServiceProbe(read-only): TCP 포트 + docker/wsl CLI로 Running/Stopped. 스캔마다 백그라운드 실행.

- ServiceLifecycle(제어): config lifecycle 블록이 있는 서비스만. LifecycleOp(Status/Stop/Start/Restart) → 매핑된 CLI. start는 서버형이면 QProcess::startDetached. stopRunning(ids)는 P7 coordinator가 사용.

- CLI: devmanager-scan --service <id> --service-op <op> (기존엔 GUI/coordinator만 진입점). LifecycleResult.error가 실패 시 프로세스 stderr를 노출(이전엔 exit N만).

## 6.1 실환경 검증

| 항목 | 결과 |
| --- | --- |
| status — 실 Headroom + 실 OmniRoute | exit 0, 정상 출력 (read-only) |
| OmniRoute start → stop 전체 사이클 | omniroute serve(detached)가 포트 20128 바인딩 → omniroute stop이 PID 종료 → 포트 닫힘 → pre-test(stopped) 복구 |
| Headroom stop / start / restart | 실패 — DevManager 버그 아님 (아래) |

Headroom persistent-task 배포 주의 이 머신의 init-user 프로필은 preset=persistent-task, supervisor_kind=task (Windows 예약 작업). Headroom 자체가 task 배포에 대해 `headroom install stop¦start¦restart`를 거부한다("not supported for task deployments"). 실패 명령은 clean no-op — Headroom은 계속 실행. 올바른 제어는 schtasks /End¦/Run /TN headroom-init-user-startup + 8787 프록시 프로세스(관리자 권한 필요). config/scan.json에 _comment로 기록. 포그라운드 배포 사용자는 기본 install 명령이 맞으므로 lifecycle 블록은 user-editable로 유지.

참고: Headroom(proxy_mode=cache)은 Claude의 ANTHROPIC_BASE_URL=http://127.0.0.1:8787 를 받아 ANTHROPIC_TARGET_API_URL=http://127.0.0.1:20128(OmniRoute)로 전달한다. OmniRoute가 stopped인데 세션이 살아있으면 그 세션은 이 프록시 체인을 경유하지 않는 것이다(직접 API).

# 7. Reparse-point 안전성 (core/fs_ops)

gpt-image 스킬 구조: 1 canonical(C:\Users\Ho\AppData\Local\gpt-image-skill\gpt-image, git repo) + 3 junction(.claude/skills, .agents/skills, .gemini/config/skills). 이전 PowerShell restore v4.1이 (1) Copy-Item -Recurse로 junction을 역참조해 실 디렉터리로 복사, (2) Remove-Item -Recurse를 아직 junction이던 경로에 실행해 링크 너머 canonical 내용까지 삭제 — 두 가지로 손상시켰다. git restore + junction 재생성으로 복구.

| fs_ops 함수 | reparse point 규칙 |
| --- | --- |
| copyTree | 링크 만나면 skippedLinks에 기록하고 진입/복사 안 함 |
| removeTree | 링크는 unlink만 (QFile::remove / QDir::rmdir). 절대 재귀 진입 안 함 |
| moveAside | 같은 볼륨 rename 우선, 불가 시 copyTree+removeTree |
| recreateLink | 타깃 없으면 false. 기존 항목 removeTree 후 mklink /J 또는 심볼릭 |
| sha256Of | 파일/트리 해시. 링크는 건너뜀. 상대 경로는 fi.absoluteFilePath()로 resolve 후 순회 (§15.4) |

SnapshotExecutor · RestoreExecutor · SnapshotVerify · SnapshotRetention 모두 이 프리미티브만 사용한다. 실환경 검증에서 relink 후 canonical git repo가 clean으로 유지됨을 반복 확인했다.

# 8. 스냅샷 운영 — Verify · Diff · Bundle · Retention

## 8.1 무결성 검증 (SnapshotVerify, P10)

- SnapshotExecutor가 backup 컴포넌트마다 sha256을 manifest에 기록(트리 해시: 각 파일의 상대경로 + 내용, 정렬 folding. reparse point 제외).

- SnapshotVerify::check(dir): 스냅샷 재해싱 → manifest 대조. 컴포넌트별 ok / mismatch / missing / no-digest. CLI --verify (exit 0=ok, 2=bad).

- sha256 없이 만든 이전 스냅샷은 전부 no-digest → ok (하위 호환). 검증: tst_snapshot_verify(clean/tamper/delete + 상대경로).

## 8.2 스냅샷 비교 (SnapshotDiff, P10)

- SnapshotDiff::compare(a, b): 두 manifest를 컴포넌트 이름 기준 대조. added / removed / changed. 변경 판정 sha256 우선 → 없으면 sizeBytes → 링크는 target/policy. CLI --diff <a> --diff-to <b>.

## 8.3 Migration bundle (SnapshotBundle, P9)

- pack/unpack: 시스템 tar(gzip)로 backups/<stamp>/ 폴더 ↔ 단일 .tar.gz. Windows는 System32 bsdtar 강제 (PATH의 MSYS/Git tar가 C:\ 경로를 원격 호스트로 오해 → §15.5).

- 암호화 없음 — 스냅샷 정책상 credential 파일이 애초에 백업되지 않으므로 번들에 비밀 payload 없음.

- 이식 흐름: --bundle → 파일 복사 → --unbundle → --restore(dry) → --restore --apply → --health. 검증: round-trip + unpack 후 verify, 실 스냅샷 4.1 MB 스모크.

## 8.4 보존 정책 (SnapshotRetention, P10)

- plan(backupsDir, {keepLast, keepDays}): "최근 N개 유지" 및/또는 "D일 이내 유지" 밖 스냅샷 목록화. 항상 최신 1개 유지, pre-restore-*/*relink* 무시. 둘 다 0이면 아무것도 prune 안 함.

- apply(plan): 유일한 파괴적 호출 — plan이 나열한 dir만 fs::removeTree. CLI --prune --keep-last N --keep-days D (dry-run 기본, --apply로 삭제).

- 실 backups/ dry-run: 오래된 스냅샷 4개(~22 GB)가 --keep-last 5 대상. 실제 삭제는 사용자가 --apply.

# 9. Health & Bootstrap — 새 PC 준비 (P9)

## 9.1 HealthCheck (--health)

- 복원 직후 read-only 점검. tool: config의 각 도구가 PATH resolve 되는가 → 없으면 fail. backup-root: 존재 여부 → 없으면 warn(새 PC엔 원래 없음). service: probe → running ok / stopped warn / error fail.

- --profile <name>: 해당 hostProfile의 도구만 확인(backup root·서비스는 항상). 예: --health --profile msvc-qt6 → cmake/git/node만.

- exit 2 = fail 존재. 이 머신 실행: 18 ok / 4 warn / 3 fail(gemini·cursor-agent·aider 미설치, OmniRoute·Ollama 등 stopped).

## 9.2 Bootstrap (--bootstrap)

- HealthCheck의 fail 도구마다 ToolSpec.install(scan.json tools[].install; winget/npm/pip 힌트 시드)을 stdout에 출력. install 힌트 없으면 "# <tool>: install manually". 아무것도 실행하지 않음 — 사용자가 검토 후 실행.

- 실행: gemini/aider → 설치 명령 방출, cursor-agent → 수동 표시. "N missing, M with a hint" 요약.

# 10. 배포 패키징 (P8)

- app/CMakeLists.txt: install(TARGETS devmanager-gui devmanager-scan) + config/*.json 스테이징. Windows는 install(CODE)로 windeployqt 실행 → Qt 런타임을 exe 옆에 번들. windeployqt 없으면 경고만.

- app/deploy.bat: Release 빌드 → cmake --install --prefix ..\dist\DevManager (테스트 제외).

검증 dist\DevManager\ 생성 후 PATH를 System32만 남긴 상태로: devmanager-scan.exe --help 정상, devmanager-gui.exe 정상 렌더 + 번들된 config/scan.json 인식. Qt 미설치 새 PC에서 폴더 복사만으로 실행 가능.

- 인스톨러(.msi/.exe)는 미착수 — 포터블 폴더로 충분. 도구 설치는 --bootstrap(§9.2)이 담당.

# 11. 컨테이너 트랙 (P11)

## 11.1 계층 이미지 (docker/)

| 이미지 | from | 추가 |
| --- | --- | --- |
| ai-dev-base:0.1 | node:22-bookworm-slim | Claude Code + Codex(전역 npm), git, ripgrep, tini. 비권한 node 유저, WORKDIR /workspace |
| ai-dev-cpp:0.1 | ai-dev-base:0.1 | build-essential cmake gdb ninja-build pkg-config |
| ai-dev-next:0.1 | ai-dev-base:0.1 | corepack enable (pnpm/yarn on demand) |

- docker/build.{sh,bat}로 3종 빌드. 검증: 3개 빌드 성공, base에서 claude/codex/git/rg, cpp에서 cmake/gcc/gdb/ninja, next에서 corepack 실행 확인.

## 11.2 per-project 컨테이너 + Volume + devcontainer (project_env)

- ProjectEnv::resolve(name, type)가 config/project-types.json에서 image/workspace/volumes/docker 를 읽음(없으면 기본: cpp→ai-dev-cpp:0.1, nextjs→ai-dev-next:0.1, 그 외→ai-dev-base:0.1).

- composeYaml(): 서비스 dev(image, command: sleep infinity), 프로젝트 bind-mount(..:/workspace) + named volume claude→/home/node/.claude, codex→/home/node/.codex, deps→/workspace/.deps, extra_hosts host.docker.internal:host-gateway. compose가 name:으로 볼륨을 네임스페이스하므로 bare 키 사용.

- devcontainerJson(): dockerComposeFile ../.devmanager/docker-compose.yml, service dev, workspaceFolder — "Reopen in Container" 동작.

- CLI: --project-init <name> --project-type <t> → <cwd>/.devmanager/docker-compose.yml + <cwd>/.devcontainer/devcontainer.json. --project-up/--project-down → docker compose.

실환경 검증 (P11.2/11.3) 임시 프로젝트에서 --project-init demo --project-type cpp → --project-up(네트워크 + 3 named volume + 컨테이너 생성) → docker compose exec 로 컨테이너 안에서 cc main.c 컴파일 성공, claude --version 동작 → --project-down 정리.

## 11.3 Host profile (--health --profile, P11.4)

- project-types.json의 windows-cpp는 docker:false, hostProfile:msvc-qt6. 컨테이너 대신 네이티브 툴체인(VS2026 + Qt 6.10 + CMake, docs/host-profiles.md). DevManager 자체가 이 프로필의 참조 구현.

- config hostProfiles.<name>.tools = PATH 확인 가능한 도구만(VS·Qt는 수동 확인). --health --profile msvc-qt6 → 그 목록만 점검.

- 컨테이너 → 호스트 서비스: http://host.docker.internal:<port> (config/ports.json). Headroom은 HEADROOM_HOST=0.0.0.0 필요(기본 loopback).

# 12. 보안

- secret은 스냅샷·번들하지 않는다: .credentials.json, auth.json, .env 는 snapshot.rules exclude. 새 PC에서 재로그인.

- env 변수는 이름 패턴(KEY|TOKEN|SECRET|...)에 걸리면 값 마스킹(앞4…뒤4). inventory.json에도 마스킹된 값만.

- .gitignore: backups/ · dist/ · build*/ · .devmanager/ · inventory*.json · config/*.local.json · *.token 등.

- 파괴적 작업(Restore --apply, 서비스 stop/start, --prune --apply)은 실환경 실행 전 사용자 승인. --bootstrap은 명령을 출력만 하고 실행하지 않음.

- PowerShell helper는 관리자 승격이 필요한 최소 작업만. Headroom 서비스 제어(schtasks)는 관리자 shell에서 사용자가 직접.

# 13. 테스트

Qt Test 기반 13개 스위트. ctest -C Debug 로 일괄 실행. fixture/temp 디렉터리 기반 — USERPROFILE·DEVMANAGER_CONFIG_DIR override 로 실제 ~/.claude 등을 건드리지 않는다.

| 스위트 | 케이스 | 핵심 |
| --- | --- | --- |
| tst_skill_scanner | 7 | discovery root 열거, link/git 분류, name 병합 |
| tst_snapshot_executor | 3 | backup 복사 / Exclude 스킵 / junction 미진입 기록 |
| tst_service_lifecycle | 6 | cmd 픽스처 명령 매핑 / 미설정 에러 / detached 즉시 반환 / stderr 이유 노출 |
| tst_restore_executor | 5 | 복원+preserve+relink / 백업 누락 시 full rollback / relink 스코프 제한(P6) |
| tst_snapshot_coordinator | 3 | 블로커 정지→스냅샷(consistent)→재시작 (P7) |
| tst_snapshot_verify | 4 | clean=ok / tamper=mismatch / delete=missing / 상대경로 verify (P10) |
| tst_snapshot_diff | 2 | added+removed+changed 집계 / 동일 스냅샷=무변화 (P10) |
| tst_snapshot_bundle | 2 | pack→unpack round-trip + verify / 비-스냅샷 거부 (P9) |
| tst_snapshot_retention | 3 | keep-last / keep-days / apply가 계획 dir만 제거 (P10) |
| tst_health_check | 2 | 누락 도구 fail + backup-root ok/warn / profile 필터 (P9) |
| tst_bootstrap | 1 | 누락 도구 나열 + install 힌트 전달 (P9) |
| tst_project_env | 3 | type resolve + compose 생성 / hostProfile은 compose 없음 / 미지 type→base (P11) |

- scripts/diff-inventory.py: C++ 스캐너 산출물과 PowerShell v4.1 inventory.json의 의미 diff (regression 기준). scripts/*.ps1은 삭제하지 않고 유지.

# 14. 로드맵 — P0~P11 완료

| Phase | 내용 | 검증 |
| --- | --- | --- |
| P0 환경 인벤토리 | config 기반 스캐너, BOM 없는 JSON | 유닛 테스트, PS inventory와 diff |
| P1 Qt6 대시보드 | 8 페이지, 다크 테마, 우측 패널, 반응형 | 스크린샷 검토, 기존 페이지 regression |
| P2 Snapshot | Preview + Executor(reparse-safe, sha256, manifest v5) | GUI 실환경 backups/2026-09-10T234202 |
| P3 Restore | Preview + Executor(트랜잭션 + 롤백), 타이핑 확인 | 실환경 ~/.agents --apply byte-perfect |
| P4 Service lifecycle | Probe + Lifecycle + --service CLI + stderr 노출 | 실환경: status 양쪽 + OmniRoute start/stop 사이클. Headroom은 persistent-task 제약(§6) |
| P5 전체 config Restore 실검증 | 6개 backup root 전부 --restore --apply | byte-perfect, pre-restore 보존, canonical 무손상 (§5.4) |
| P6 Relink 스코프 제한 | 복원한 root 안의 링크만 재생성 | tst_restore_executor + 실복원(.omniroute/.headroom) |
| P7 Consistent-snapshot | SnapshotCoordinator 정지→스냅샷→재시작, snapshotBlocker | tst_snapshot_coordinator (cmd 픽스처) |
| P8 배포 패키징 | cmake --install + windeployqt → dist\DevManager\ | PATH=System32 단독 실행 확인 |
| P9 Health / Bootstrap / Bundle | HealthCheck + Bootstrap + SnapshotBundle + ToolSpec.install | 실환경 --health/--bootstrap, bundle round-trip + verify |
| P10 Verify / Diff / Retention | sha256 + SnapshotVerify + SnapshotDiff + SnapshotRetention | tst_snapshot_verify/_diff/_retention, 실 backups/ prune dry-run |
| P11 Docker 트랙 | ai-dev-base/cpp/next 이미지 + project_env(compose+volume+devcontainer) + hostProfiles | 이미지 3종 빌드, cpp 프로젝트 컨테이너 up→exec cc→down |

## 14.1 잔여 (선택 사항)

- .headroom 실복원은 Headroom 정지 후 검증 완료(§5.4). 정지에 관리자 권한이 필요하다는 점만 운영 주의.

- 새 PC end-to-end 이식을 한 스크립트로 묶는 것(bundle→unbundle→bootstrap→restore→health): 각 단계 CLI가 이미 있어 서술적 wrapper만 남음. 필요 시 착수.

진행 방식 오픈소스 저장소(github.com/dev-honing/DevManager)에 작업 단위별 브랜치 → 커밋 → main 머지(머지 전 검토). 파괴적 작업은 실환경 실행 전 승인. PowerShell 레퍼런스(scripts/*.ps1)는 regression 기준으로 보존. 설계 갱신 대기 항목은 docs/PENDING-DOC-UPDATES.md에 누적.

# 15. 특이사항 / 구현 중 발견 (deep)

## 15.1 빌드 · 툴체인

- MSVC v143 툴셋 핀 실패: cmake --preset이 "Cannot find v143 build tools". VS2026이 v143 targets를 등록하지 않음(v145만). "toolset": "version=14.44.35207" 는 "invalid version specification". → 핀 제거. Qt 6.10 msvc2022_64는 v145로 정상 링크 — MSVC 14.x 런타임 ABI가 VS2015~2026 안정이기 때문. CMakePresets.json 주석 + README에 문서화.

- Most-vexing-parse: const QBrush accent(QColor(accentHex())); → C2664. QColor 지역변수를 먼저 만들어 두 문장으로 분리(파일 재작성 중 2회 재발).

- LNK1168 (devmanager-gui.exe 열 수 없음): 이전 GUI 프로세스가 exe 잠금. 리빌드 전 Get-Process devmanager-gui | Stop-Process -Force.

- core include: 새 core .cpp가 #include "core/service/..." → C1083. core 소스는 core/ 기준 상대 include("service/service_probe.h"), GUI 파일은 "core/..."(app/이 include path).

- icons.cpp의 M_PI/std::cos: MSVC는 #define _USE_MATH_DEFINES 를 <cmath> 앞에 요구. QtSvg 회피 위해 아이콘은 QPainter primitive.

- MSVC 중첩 브레이스 초기화(QJsonArray{QJsonObject{...}}) 모호성 → named local로 단계별 구성(tst_restore_executor.cpp).

- 세션 시작 시 git status 스냅샷이 stale(test/script로 표시됐으나 실제 main).

## 15.2 스캐너

- ollama --version → "Warning: client version is 0.33.3" 를 버전으로 오인. warning 접두 라인 스킵, \d+\.\d+ 매칭 우선, ^(warning|error):\s* strip.

- env 필터 대소문자: QtMsBuild("Qt" 포함, "QT" 아님)가 PowerShell -match 대비 누락 → QRegularExpression::CaseInsensitiveOption.

- --out /dev/null / nul → QSaveFile 처리 불가 → scratch 파일로.

- python-docx 한글 mojibake: PowerShell이 UTF-8 BOM 을 씀 → encoding='utf-8-sig', PYTHONIOENCODING=utf-8 -X utf8.

## 15.3 Snapshot

- 잠긴 파일 1개(실행 중 Headroom의 .headroom/deploy/runner.log)로 컴포넌트 전체가 copied:false → 스냅샷 전체 실패로 오판, snapshotCreated 미방출. 수정(77c508b): anything = cs.files>0; 하나라도 복사되면 copied:true + partial:true + note, 아무것도 못 하면만 fail.

- --shot-create modal 블로킹: QMessageBox::question exec()가 nested event loop. acceptModals()를 반복 QTimer로(타이머는 modal loop 중에도 발화).

## 15.4 sha256 / verify 결함 (이번 세션 발견·수정)

증상: devmanager-scan --verify backups/2026-09-11T064419 (상대 경로)가 멀티파일 디렉터리 컴포넌트(.claude-skills, .codex-skills, .agents-skills)를 전부 mismatch로 보고. 절대 경로로 부르면 정상.

원인: fs::sha256Of 의 디렉터리 분기에서 QDir(path) 를 base로 QDir::relativeFilePath(it.filePath()) 와 QDir::filePath(rel) 왕복 시, path가 상대이면 열 수 없는 경로가 생성되어 QFile::open 실패 → return {} (빈 해시). manifest에는 절대 경로(CLI findBackupsDir 결과)로 계산된 sha256이 저장돼 있어 recompute(빈)와 불일치 → mismatch. no-digest가 아니라 mismatch로 뜨는 이유는 recorded 값이 비어있지 않기 때문.

수정(d6a47d2): 디렉터리 분기 진입 시 const QString root = fi.absoluteFilePath(); 로 resolve 후 그 root로 QDir/QDirIterator 순회. 회귀 테스트 tst_snapshot_verify::verifiesOkWhenGivenARelativePath 추가. 이는 P10 verify 기능(54a9654)의 실제 결함이었고 P5 실검증 준비 중 드러났다.

## 15.5 Service Lifecycle (이번 세션)

- LifecycleResult.error 가 pr.err(stderr) 를 무시하고 exit N 만 담아 실패 이유 소실. 수정: stderr 우선(있으면) → stdout → exit code.

- Headroom init-user = persistent-task 배포 → headroom install stop|start|restart 를 Headroom이 거부("not supported for task deployments"). headroom install agent 서브커맨드는 ensure/run 만 존재. 제어는 예약 작업 headroom-init-user-startup(+ -health) + 8787 프록시(python) 프로세스. schtasks /Change 와 프록시 Stop-Process 는 관리자 권한 필요(비권한 세션 Access Denied).

- MSYS 인자 mangling: bash에서 schtasks /End /TN name 의 /End 가 경로로 변환됨. cmd //c "schtasks /..." 또는 MSYS2_ARG_CONV_EXCL='*'. bash가 PowerShell 명령 안의 $_ 를 사전 확장해(→ unsetenv.Path) 구문 깨짐 — 단일 목적 명령으로 분리.

- 초기 안전 백업 시도: cp -r ~/.claude ~/.codex ... 가 4.5GB+ 넘어 120s 타임아웃 → 백그라운드. .claude/projects·.codex/sessions 대용량 + junction 역참조. 이후 rm -rf 가 진행 중 cp와 겹쳐 .claude 사본 유실. → 복원 대상 정확한 경로만 개별 bsdtar로 안전 백업(~1.2MB). 실제 환경은 무손상.

## 15.6 Restore 실검증 (P5)

- 실행 중 task-supervised 서비스는 preserve 단계에서 복원 차단: moveAside(~/.headroom/deploy) 가 runner.start.lock/runner.pid/runner.log 열린 핸들 때문에 rename도 copy도 못 함 → 전체 롤백, restored=0, 무변화. 롤백 경로가 실 서비스 대상으로 검증됨.

- Headroom 정상 종료 후 재시도 → state=done, restored=2, 9파일 byte-identical, --verify 2 ok.

- 독립 safety 백업(08:06)과 복원 후(08:19 스냅샷 기준) runner.* 차이 → Headroom이 08:06~08:15 사이 계속 씀. 복원은 자기 스냅샷 대비 byte-perfect(핵심 지표), safety diff는 캡처 시점 차이.

- Headroom 재시작: schtasks /Run 을 /Enable 보다 먼저 실행하면 "사용 안 함" 상태라 거부됨. 순서: /Change ... /Enable → /Run ... /startup.

## 15.7 gpt-image junction 손상 및 복구 (초기 조사)

- PowerShell restore v4.1이 (1) Copy-Item -Recurse로 junction 역참조 → 실 디렉터리로 복사, (2) Remove-Item -Recurse를 junction에 실행 → 링크 너머 canonical 삭제. git restore로 canonical 복구 + 3개 junction 재생성.

- bash $L 미확장 루프가 C:\Users\Ho$L 대상(존재X, no-op)이었음 — 실제로 아무것도 안 건드림 확인. PowerShell [System.IO.Directory]::Delete($p, $true)(Remove-Item 가드 우회) + New-Item -ItemType Junction 으로 재작업.

- → 이 사고가 fs_ops의 reparse-safe 원칙(§7)과 P6 relink 스코프 제한(§5.3)의 근거.

## 15.8 Docker (P11)

- node:22-bookworm-slim에 node 유저(uid 1000) 이미 존재 → dev 유저 추가 안 하고 node 사용.

- compose name: 키가 볼륨을 이미 프로젝트로 네임스페이스 → 초기 <name>_claude 접두는 이중(demo_demo_claude). bare 키(claude)로 수정.

- compose 파일이 <project>/.devmanager/ 에 있으므로 프로젝트 바인드는 ..:/workspace.

- json::writeText 추가 — devcontainer.json / compose.yml 같은 비-객체 텍스트를 BOM 없이 쓰기 위해.

## 15.9 docx 생성 파이프라인

- docx-js(gen_vN.js) → LibreOffice soffice --headless --convert-to pdf → pdftoppm -jpeg → Read jpg 렌더 검증 → docs/에 배치. LibreOffice가 "Could not find platform independent libraries" 경고를 뱉지만 출력 PDF는 정상.

- 설계 갱신은 매 변경마다 docx를 다시 만들지 않고 docs/PENDING-DOC-UPDATES.md에 항목(커밋 ref + 요약 + 손볼 섹션)을 누적했다가 vN에서 일괄 반영.

# 16. 주요 주의사항

| 위험 | 대응 |
| --- | --- |
| Reparse point 재귀로 링크/canonical 손상 | fs_ops만 사용 — 복사/삭제/해시 어디서도 재귀 진입 안 함 (§7). 실환경 반복 검증 |
| Restore --apply / --prune --apply 는 파괴적 | dry check 선행 + 확인. pre-restore 폴더로 이동(보존) 후 복원, 실패 시 자동 롤백. prune은 dry-run 기본 |
| 실행 중 task-supervised 서비스 | 자기 deploy 디렉터리 복원이 preserve에서 막힘 — 먼저 정지(§6, §15.6). 막혀도 롤백은 clean |
| Relink이 무관한 링크를 건드림 | P6: 복원한 root 안으로 스코프 제한. 그 밖은 리포트만 (실복원 검증) |
| 실행 중 서비스가 쓰는 파일 잠김(스냅샷) | live 스냅샷은 consistentSnapshot=false + partial copy. 일관 스냅샷은 P7 coordinator |
| config 목록에 없는 도구/서비스 | snapshot.rules root "" generic 힌트로 안전 처리. 새 도구는 scan.json 편집 |
| secret 유출 | secret은 backup·bundle 안 함(rules exclude), env 값 마스킹, backups/·dist/·.devmanager/ gitignore |
| MSVC v143/VS2026 ABI | 현재 v145로 링크(14.x 런타임 ABI 안정). v143 구성요소 설치 시 CMakePresets에서 재핀 |
| 번들 tar가 MSYS tar로 실행됨 | Windows는 System32 bsdtar 경로를 명시적으로 선택 |
| sha256Of 상대 경로 | 내부에서 절대 경로로 resolve (수정 완료, 회귀 테스트) |
| 컨테이너에서 호스트 프록시 접근 | host.docker.internal:<port>, Headroom은 HEADROOM_HOST=0.0.0.0 필요 |

# 17. 저장소 구조 (현재)

DevManager/ ├─ app/ │ ├─ CMakeLists.txt CMakePresets.json build.bat run.bat deploy.bat │ ├─ core/ model · process_runner · path_util · json_io(+writeText) · fs_ops(+sha256Of) │ │ │ health_check · bootstrap │ │ ├─ config/ scan_config │ │ ├─ scan/ env_scanner · skill_scanner │ │ ├─ service/ service_probe · service_lifecycle │ │ ├─ snapshot/ snapshot_index · *_preview · snapshot_executor │ │ │ snapshot_coordinator · _verify · _diff · _retention │ │ │ snapshot_bundle · restore_executor │ │ └─ project/ project_env │ ├─ gui/ theme · app_controller · main_window · widgets/ · pages/ │ ├─ cli/ main.cpp (devmanager-scan) │ └─ tests/ 13 스위트 ├─ config/ scan.json project-types.json ports.json required-models.json ├─ docker/ base¦cpp¦nextjs/Dockerfile build.{sh,bat} README.md ├─ scripts/ snapshot-current.ps1 restore-current.ps1 (레퍼런스, 보존) diff-inventory.py ├─ host/ check.ps1 (진단 스켈레톤) ├─ docs/ DevManager-Design-v1..v5.docx host-profiles.md PENDING-DOC-UPDATES.md │ architecture.md migration.md security.md state-inventory.md ├─ backups/ <stamp>/ pre-restore-<stamp>/ (gitignore) ├─ dist/ DevManager/ (deploy.bat 산출물, gitignore) └─ <project>/.devmanager/ .devcontainer/ (project_env 산출물, gitignore)

# 18. 최종 요약

v5 시점의 DevManager는 두 트랙을 모두 제공한다. 마이그레이션 트랙 — config/scan.json이 스캔·백업·서비스·profile 대상을 정의하고, Snapshot 계열이 reparse-safe하게 실행되며, Coordinator가 일관 스냅샷을, Verify/Diff/Retention이 신뢰·비교·보존을, Bundle이 새 PC 이식을, Health/Bootstrap이 준비 점검·설치를, deploy.bat이 Qt 미설치 실행을 담당한다. 컨테이너 트랙 — 계층 이미지와 project_env가 프로젝트별 격리 실행과 devcontainer를 만든다.

| 구성요소 | 정의 |
| --- | --- |
| config/scan.json · project-types.json | 스캔·스냅샷·서비스·hostProfile·프로젝트 타입의 단일 소스. 코드 하드코딩 없음 |
| EnvironmentScanner / HealthCheck / Bootstrap | read-only 인벤토리 / 새 PC 준비 점검 / 누락 도구 설치 명령 |
| Snapshot Executor / Coordinator / Retention | 정책 기반 백업 + sha256 / 블로커 정지→스냅샷→재시작 / 보존 정책 |
| SnapshotVerify / Diff / Bundle | 무결성 대조 / 두 스냅샷 비교 / 단일 .tar.gz 이식 |
| RestoreExecutor | 트랜잭션 복원 + 롤백, relink는 복원 root로 스코프 제한 (6 root 실검증) |
| ServiceLifecycle (+ --service CLI) | config CLI로 start/stop/restart, 실패 시 stderr 노출 |
| ProjectEnv + docker/ | 계층 이미지 + per-project compose/volume/devcontainer (P11) |
| 배포 (P8) | cmake --install + windeployqt → Qt 미설치 실행 폴더 |
| PowerShell 레퍼런스 | regression 기준으로 보존, 실행 경로는 C++로 대체 |

상태 로드맵 P0~P11 전 구간 완료. 잔여는 운영 주의(§14.1)와 선택적 end-to-end wrapper 스크립트뿐. 이후 변경은 docs/PENDING-DOC-UPDATES.md에 누적 후 v6에서 반영.