DevManager 설계안 v3

AI 개발환경 인벤토리 · 대시보드 · Snapshot/Restore 마이그레이션 도구 (C++17 / Qt6)

설계 목표: 새 PC·새 프로젝트에서 Claude Code + Codex 개발환경을 동일 버전·설정으로 등가 재현

개정일: 2026-09-10 (v3) — 구현 반영본

v3 주요 변경점 1. v2의 Docker 이미지 중심 아키텍처 중 실제 구현된 부분과 미착수 부분을 분리. 구현: config 기반 환경 스캐너 + Qt6 대시보드 + Snapshot/Restore/Service lifecycle. 미착수: Docker 이미지 / per-project 컨테이너 / Volume 트랙 (§11). 2. 전면 config-driven. config/scan.json 한 파일로 tools · services(+lifecycle) · packageManagers · env 패턴 · qtSearchPaths · backupRoots · snapshot 정책을 정의. 코드에 도구/서비스/정책 하드코딩 없음 (§3). 3. Reparse-point 안전성을 1급 설계 원칙으로. core/fs_ops: junction/symlink는 재귀하지 않음 — 복사 시 metadata만, 삭제 시 unlink만. gpt-image 손상 사고 재발 방지 (§7). 4. PowerShell 레퍼런스(scripts/*.ps1)는 C++ executor로 대체. 스크립트는 regression 기준으로 보존. 5. 로드맵 재작성: 완료 Phase(P0~P4) 표시 + 추가 Phase(P5~P11) 명시 (§10).

# 1. 설계 개요와 v3 정체성

본 도구는 특정 프로젝트에 종속되지 않는 범용 AI 개발환경 관리 시스템 DevManager를 목표로 한다. 사용자는 C/C++ 또는 Next.js 프로젝트를 주로 수행하며 Claude Code와 Codex를 함께 사용한다. Headroom·OmniRoute 같은 로컬 AI 인프라는 Windows Host에 공용으로 유지한다.

v3에서의 실제 산출물은 "환경 인벤토리 + 대시보드 + Snapshot/Restore 마이그레이션 도구"다. v2가 상정한 Docker 컨테이너 오케스트레이터는 아니다. 실제 필요가 "현재 머신의 AI 개발환경 상태를 파악하고, 새 PC로 등가 이식"하는 것이었기 때문에, host 설정·스킬·플러그인·패키지·서비스 상태의 인벤토리와 스냅샷/복원을 먼저 완성했다.

목표는 byte 단위 클론이 아니라 동일한 도구 버전과 설정으로 재현되는 등가 환경이다. 인증 토큰·OAuth 상태·세션 SQLite·구독 상태는 계정·머신 종속이므로 백업하지 않고 새 PC에서 재로그인·재생성한다.

핵심 방향 환경 상태는 config/scan.json이 정의하는 범위를 read-only로 스캔한다. Snapshot은 정책상 backup 대상만 backups/<stamp>/로 복사한다. Restore는 기존 설정을 pre-restore 폴더로 이동(보존)한 뒤 복원하고, 어느 단계든 실패하면 역순으로 롤백한다. Reparse point는 어느 경로에서도 재귀하지 않는다.

# 2. 구현된 아키텍처

┌──────────────────────── Windows Host ────────────────────────┐ │ DevManager.exe (Qt6 Widgets, C++17, MSVC v143 ABI) │ │ │ │ │ └─ AppController (UI ↔ core 유일 경계, 비동기) │ │ ├─ EnvironmentScanner ──── tools/skills/plugins/ │ │ │ packages/env/wsl 스캔 │ │ ├─ ServiceProbe / ServiceLifecycle ── Headroom │ │ │ OmniRoute 상태·제어 │ │ ├─ SnapshotPlanner / SnapshotExecutor ── backups/ │ │ ├─ RestorePlanner / RestoreExecutor ── 트랜잭션 │ │ └─ SnapshotIndex ──────── backups/*/manifest.json │ │ │ │ config/scan.json backups/<stamp>/ │ └──────────────────────────────────────────────────────────────┘

## 2.1 core 라이브러리 (devmanager_core, QtCore + QtNetwork)

| 모듈 | 책임 |
| --- | --- |
| config/scan_config | scan.json 로드 + defaults() 폴백. 모든 스캔/스냅샷 대상의 단일 소스 |
| scan/env_scanner | config 기반 도구 버전·경로·카테고리, Qt/VS, WSL(UTF-16), npm/pip 패키지, env 변수(마스킹) |
| scan/skill_scanner | discovery root 열거(하드코딩 X) + 항목별 link/git/SKILL.md, name별 병합, user/system/linked 분류 |
| service/service_probe | read-only liveness: TCP 포트, docker/wsl CLI. 상태만 조회 |
| service/service_lifecycle | config lifecycle 블록 기반 start/stop/restart (Headroom install *, omniroute *) |
| snapshot/snapshot_preview | dry-run 계획: backup 대상 트리를 policy로 분류하고 크기 계산. 쓰기 없음 |
| snapshot/snapshot_executor | 실제 스냅샷 생성. backup 정책 항목만 backups/<stamp>/로 복사, manifest v5 + inventory.json |
| snapshot/restore_preview | dry-run: manifest 파싱 + 경로 remap + service blocker + linked-skill 경고 |
| snapshot/restore_executor | 트랜잭션 복원: Preserve→Restore→Relink→Verify, 실패 시 역순 롤백 |
| snapshot/snapshot_index | backups/*/manifest.json 나열 (pre-restore-* / relink-* 제외) |
| fs_ops | reparse-safe copyTree / removeTree / moveAside / recreateLink |
| process_runner · path_util · json_io · model | QProcess 래퍼 · ~/$VAR 확장·링크 판정 · BOM 없는 UTF-8 · 인벤토리 데이터 모델 |

## 2.2 GUI (devmanager-gui, Qt Widgets)

- MainWindow → TopBar / Sidebar / RightPanel / QStackedWidget(8 페이지). 다크 테마(gui/theme, Color::/Metric:: 토큰), 반응형(우측 패널 <1160px 숨김, TopBar compact <1000px).

- 페이지: Environment(MachineCard + 카테고리 세그먼트 + 도구 테이블), Skills(필터 + Type badge + 상세), Plugins(빈 상태), Packages(npm/pip 탭), Env Vars(Secret/Path/Service 분류), Snapshots(dry check + Create), Restore(dry check + 타이핑 확인 후 Apply), Settings(placeholder).

- 우측 패널: System Status(서비스별 start/stop/restart 버튼 — lifecycle 있는 서비스만), Quick Actions, Recent Snapshots.

- 재사용 위젯: icons(QPainter, QtSvg 없음), StatusBadge, TagBadge, SummaryCard, SegmentedControl, MachineCard, RightPanel. 외부 UI 프레임워크 없음.

## 2.3 CLI (devmanager-scan)

devmanager-scan --root <dir> --out <inventory.json> # read-only 스캔 devmanager-scan ... --snapshot # backups/<stamp>/ 생성 devmanager-scan --restore <snapshot-dir> # 복원 계획 출력 (dry) devmanager-scan --restore <snapshot-dir> --apply # 실제 복원 실행

## 2.4 빌드

- Visual Studio 2026 + CMake ≥ 3.24 + Qt 6.10 msvc2022_64. app/build.bat, app/run.bat 제공.

- CMakePresets.json: 제너레이터 "Visual Studio 18 2026", CMAKE_PREFIX_PATH = C:/Qt/6.10.3/msvc2022_64, C++17.

툴셋 주의 설계상 Qt 프리빌트 ABI 일치를 위해 MSVC v143 툴셋을 고정하려 했으나, 이 머신의 VS2026은 v143 targets를 등록하지 않아(v145만) 핀을 제거했다. Qt 6.10 msvc2022_64는 v145로 정상 링크된다(MSVC 14.x 런타임 ABI가 VS2015~2026 안정). 'MSVC v143 - VS 2022' 구성요소 설치 시 CMakePresets.json에 toolset:"v143" 재적용 가능.

# 3. config/scan.json — 단일 설정 소스

스캔·스냅샷의 모든 대상 목록이 이 파일에서 온다. 파일이 없거나 특정 키가 없으면 ScanConfig::defaults()가 폴백한다(키 단위 병합). 탐색 순서: $DEVMANAGER_CONFIG_DIR/scan.json → cwd 및 실행 파일 경로에서 상위로 최대 6단계 config/scan.json.

{ "tools": [ { "id": "claude", "category": "ai" }, { "id": "gemini", "category": "ai" }, { "id": "cursor-agent", "category": "ai" }, { "id": "ollama", "category": "ai" }, { "id": "headroom", "category": "ai", "fallbackPaths": ["~/.local/bin/headroom.exe"] }, { "id": "node", "category": "runtimes" }, { "id": "cmake", "category": "build" }, ... ], "services": [ { "id": "headroom", "name": "Headroom", "port": 8787, "lifecycle": { "exe": "headroom", "status": ["install","status","--profile","init-user"], "stop": ["install","stop","--profile","init-user"], "start": ["install","start","--profile","init-user"], "restart": ["install","restart","--profile","init-user"] } }, { "id": "omniroute", "name": "OmniRoute", "port": 20128, "lifecycle": { "exe": "omniroute", "status":["status"], "stop":["stop"], "start":["serve"], "restart":["restart"], "startDetached": true } }, { "id": "ollama", "name": "Ollama", "port": 11434 }, ... ], "packageManagers": [ { "id": "npm", "listArgs": [...], "parseMode": "npm-deps" }, { "id": "pip", "listArgs": [...], "parseMode": "pip-list" } ], "envInclude": ["ANTHROPIC","CLAUDE","CODEX","OPENAI","OLLAMA","CURSOR","AIDER", ...], "envSecret": ["KEY","TOKEN","SECRET","PASSWORD","CREDENTIAL","AUTH","PRIVATE"], "qtSearchPaths": ["C:/Qt", "~/Qt", "$QTDIR", "$QT_ROOT", "/opt/Qt"], "backupRoots": ["~/.claude","~/.codex","~/.agents","~/.gemini","~/.headroom","~/.omniroute"], "snapshot": { "rootDefaults": { ".claude":"exclude", ".codex":"exclude", ".headroom":"exclude", ".omniroute":"exclude", "*":"backup" }, "rules": [ { "root":".claude", "name":"settings.json", "policy":"backup" }, { "root":".claude", "name":"plugins", "policy":"regenerate" }, { "root":".claude", "name":"projects", "policy":"inventory-only" }, { "root":"", "name":"logs", "policy":"exclude" }, { "root":"", "name":".env", "policy":"exclude" }, ... ] } }

- 새 AI 도구 추가: tools[]에 id 한 줄, backupRoots에 디렉터리 한 줄, 필요하면 snapshot.rules에 항목별 정책. 리빌드 불필요.

- root "" 규칙은 모든 backupRoot에 적용되는 generic 힌트(logs/cache/tmp/node_modules/*.env/credentials 등). 목록에 없는 도구 디렉터리도 안전하게 처리.

# 4. Snapshot 설계

## 4.1 정책 (config-driven)

| 정책 | 동작 | 예 |
| --- | --- | --- |
| backup | backups/<stamp>/<root>/<name> 로 실제 복사 | settings.json, skills, deploy, storage.sqlite |
| inventory-only | manifest 카운트만, 복사 안 함 | .claude/projects, .codex/sessions |
| regenerate | 복사 안 함, 재설치 대상 표시 | .claude/plugins, node_modules |
| exclude | 무시 | cache, logs, .tmp, .credentials.json, .env |

## 4.2 링크 처리

- 최상위 항목이 reparse point면: manifest에 link metadata(linkType/target)만 기록, 내용 복사 안 함.

- backup 디렉터리 내부의 중첩 reparse point(예: .claude/skills/gpt-image junction): copyTree가 진입하지 않고 스킵, note로 기록. 스킬 링크 위상은 inventory.json의 discovery.skills[].locations[].link 에 보존.

## 4.3 manifest v5

{ "schemaVersion": 5, "snapshotVersion": "5.0", "stamp": "...", "sourceMachine": "...", "sourceUserProfile": "C:\\Users\\Ho", "consistentSnapshot": <서비스 blocker 없으면 true>, "serviceBlockers": ["Headroom"], "components": [ { "name", "category", "source", "backupPath", "type", "policy", "copied", "partial?", "sizeBytes", "error?" }, ... ], "skipped": { "exclude": N, "inventory-only": N, "regenerate": N }, "warnings": [...] }

실환경 검증 GUI에서 실제 스냅샷 생성: backups/2026-09-10T234202 — 13 components, 18 MB, consistentSnapshot=false(Headroom 실행 중). gpt-image junction 3개 스킵됨. 실행 중 서비스가 쓰는 파일(runner.log 등)이 잠기면 해당 component는 partial copy로 표시하고 스냅샷 전체 실패로 처리하지 않는다.

# 5. Restore 설계

## 5.1 트랜잭션 상태

Preserving ─→ Restoring ─→ Relinking ─→ Verifying ─→ Done │ │ │ │ └────────────┴────────────┴────────────┴──→ RollingBack ─→ RolledBack (실패 시 역순, 복원분 제거 + preserve본 원위치)

- Preserve: 각 대상이 존재하면 <snapshotParent>/pre-restore-<stamp>/NNN_<name> 로 이동. 같은 볼륨이면 rename, 아니면 copy+remove. pre-restore 폴더는 성공 후에도 유지(수동 복구용).

- Restore: 스냅샷의 backupPath → sourceUserProfile→현재 프로필로 remap된 destPath 로 copyTree.

- Relink: inventory.json의 linked skill 각 location을 junction/symlink로 재생성(canonical remap). 타깃 없으면 깨진 링크를 만들지 않고 상태 보고.

- Verify: 복원된 대상 존재 확인. 실패 시 전체 롤백.

- machine 카테고리(docker/wsl 설정)는 옵션(includeMachine) 없으면 제외. recreateLinks 옵션 기본 on.

## 5.2 UI 가드

- dry check 선행 필수 → 경고 다이얼로그 → "RESTORE" 타이핑 확인 → progress → 결과(롤백 상태 표시). Create Snapshot과 달리 파괴적이므로 이중 확인.

실환경 검증 ~/.agents 대상 --apply 실행: state=done, 12개 파일 SHA-256 복원 전과 동일(byte-perfect), gpt-image junction 3곳 재생성, canonical git repo clean(relink이 canonical 손상 안 함), pre-restore 백업 유지. 롤백 경로는 fixture 테스트로 검증(백업 누락 주입 → 완전 롤백 → live 트리 pre-restore 상태 복구).

# 6. Service Lifecycle

- ServiceProbe(read-only): TCP 포트 + docker/wsl CLI로 Running/Stopped 판정. 스캔마다 백그라운드 실행.

- ServiceLifecycle(제어): config의 lifecycle 블록이 있는 서비스만. LifecycleOp(Status/Stop/Start/Restart) → 매핑된 CLI 실행. start는 서버형이면 startDetached.

- Headroom: headroom install {status,stop,start,restart} --profile init-user. OmniRoute: omniroute {status,stop,serve,restart}.

- UI: System Status 행마다 아이콘 버튼(Running이면 재시작·정지, Stopped면 시작) → 확인 다이얼로그 → 실행 후 자동 re-probe.

- 검증: status는 실환경에서 exit 0 확인. stop/start는 세션이 Headroom→OmniRoute를 경유 중이라 실환경 미실행(P4 잔여).

# 7. Reparse-point 안전성 (core/fs_ops)

gpt-image 스킬은 1개 canonical + 3개 junction 구조였다. 이전 PowerShell restore가 (1) Copy-Item -Recurse로 junction을 역참조해 실 디렉터리로 복사, (2) Remove-Item -Recurse를 아직 junction이던 경로에 실행해 링크 너머 canonical 내용까지 삭제 — 두 가지로 손상시켰다.

| fs_ops 함수 | reparse point 규칙 |
| --- | --- |
| copyTree | 링크 만나면 skippedLinks에 기록하고 진입/복사 안 함 |
| removeTree | 링크는 unlink만 (QFile::remove / QDir::rmdir). 절대 재귀 진입 안 함 |
| moveAside | 같은 볼륨 rename 우선, 불가 시 copyTree+removeTree |
| recreateLink | 타깃 없으면 false(깨진 링크 안 만듦). 기존 항목은 removeTree로 unlink 후 mklink /J 또는 심볼릭 |

SnapshotExecutor와 RestoreExecutor 모두 이 프리미티브만 사용한다. 실환경 검증에서 relink 후 canonical git repo가 clean으로 유지됨을 확인했다.

# 8. 보안

- secret은 스냅샷하지 않는다: .credentials.json, auth.json, .env 는 snapshot.rules에서 exclude. 새 PC에서 재로그인.

- env 변수는 이름 패턴(KEY|TOKEN|SECRET|...)에 걸리면 값을 마스킹(앞4…뒤4). inventory.json에도 마스킹된 값만.

- .gitignore로 backups/ · inventory*.json · config/scan.json의 로컬 오버라이드 · *.token 등 선제 차단.

- PowerShell helper는 관리자 승격이 필요한 최소 작업(예: 개발자 모드 꺼진 상태의 심볼릭 링크)만.

# 9. 테스트

- Qt Test 기반 4개 스위트 / 19 케이스: skill_scanner(7), snapshot_executor(3), service_lifecycle(5), restore_executor(4).

- restore_executor: 복원+preserve+relink 성공, 그리고 백업 누락 주입 시 full rollback으로 live 트리가 pre-restore 상태로 복구되고 rollbackErrors 없음을 검증.

- scripts/diff-inventory.py: C++ 스캐너 산출물과 PowerShell v4.1 inventory.json의 의미 diff (regression 기준).

# 10. 로드맵

## 10.1 완료

| Phase | 내용 | 검증 |
| --- | --- | --- |
| P0 환경 인벤토리 | config 기반 스캐너(tools/skills/plugins/packages/env/wsl), BOM 없는 JSON | 19 유닛 테스트, PS inventory와 diff |
| P1 Qt6 대시보드 | 8 페이지, 다크 테마, 우측 패널, 반응형, 재사용 위젯 | 스크린샷 검토, 5개 기존 페이지 regression |
| P2 Snapshot | SnapshotPreview(dry) + SnapshotExecutor(실행), reparse-safe, manifest v5 | GUI 실환경: backups/2026-09-10T234202 (13 comp, 18 MB) |
| P3 Restore | RestorePreview(dry) + RestoreExecutor(트랜잭션 + 롤백), 타이핑 확인 | 실환경: ~/.agents --apply 성공, byte-perfect, canonical 무손상 |
| P4 Service lifecycle | ServiceProbe(read) + ServiceLifecycle(제어), config lifecycle 블록 | status 실환경 확인. stop/start는 세션 제약으로 보류 |

## 10.2 추가 Phase (미착수 — 명시)

| Phase | 내용 | 선행/비고 |
| --- | --- | --- |
| P5 전체 config Restore 실환경 검증 | ~/.claude · ~/.codex · ~/.headroom · ~/.omniroute 포함한 --apply 를 안전 시점에 1회 실행 검증. 현재 ~/.agents만 검증됨 | Headroom/OmniRoute 미사용 시점 필요 |
| P6 Relink 정책 정교화 | RestoreExecutor relink를 복원 대상 root로 스코프 제한. git 기반 skill은 canonical을 backup 대신 clone+commit checkout으로 복원하는 옵션. linked-skill 상세 복원 리포트 | P3 |
| P7 Consistent-snapshot 오케스트레이션 | 서비스 정지 → 스냅샷 → 재시작을 한 동작으로. serviceBlockers가 있을 때 GUI에서 "Stop & snapshot" 제공. ServiceLifecycle.stopRunning 활용 | P2, P4 |
| P8 배포 패키징 | windeployqt + 인스톨러(Inno Setup 등)로 단일 배포본(AIDevManager.exe). 새 PC 초기 실행 시 최소 host bootstrap | P1 |
| P9 Migration bundle | 스냅샷 + secret 암호화 번들 분리 + 새 PC 이식 흐름(설치 → Bootstrap → 도구 설치 → Restore → 재로그인 → Health Check) 자동화 | P3, P8 |
| P10 스냅샷 운영 | 보존 정책(주기적 export, 오래된 스냅샷 정리), 스냅샷 간 diff, sha256 무결성 체크, 압축 아카이브 | P2 |
| P11 Docker 트랙 (보류) | v2의 ai-dev-base/cpp/next 이미지 계층 + per-project 컨테이너/Volume + VS Code 통합 + windows-cpp hostProfile. 현재 완전 미착수. 컨테이너 격리가 실제로 필요해지면 별도 상세 설계 | v2 §6·§7·§8 참조 |

진행 방식 오픈소스 저장소(github.com/dev-honing/DevManager)에 Phase별 커밋. 파괴적 작업(Restore --apply, 서비스 stop/start)은 실환경 실행 전 사용자 승인. PowerShell 레퍼런스(scripts/*.ps1)는 삭제하지 않고 regression 기준으로 유지.

# 11. v2 대비 미착수 / 보류

v2 설계에서 제안했으나 v3 시점에 만들지 않은 것과 그 이유:

| v2 항목 | 상태 / 이유 |
| --- | --- |
| Docker 이미지 (ai-dev-base/cpp/next) | 미착수. docker/*/Dockerfile 은 스텁. 실제 필요가 환경 마이그레이션이었고 컨테이너 격리는 후순위 (P11) |
| Project Creator (GUI에서 프로젝트 생성 → 컨테이너/Volume) | 미착수. 프로젝트 단위 격리 대신 스냅샷의 per-skill 상태 보존으로 일부 대체 (P11) |
| 프로젝트별 Volume (<project>-workspace/claude/codex/deps) | 미착수 (P11) |
| VS Code에서 프로젝트 환경 열기 | 미착수 (P11) |
| windows-cpp hostProfile (MSVC/Qt 네이티브) | 미착수. DevManager 자체가 Qt/MSVC 네이티브 앱이므로 참고 구현은 존재 (P8/P11) |
| Host Bootstrap PowerShell (winget 자동 설치 등) | 부분: check.ps1 스켈레톤만. 도구 설치 자동화는 P9 |

# 12. 주요 주의사항

| 위험 | 대응 |
| --- | --- |
| Reparse point 재귀로 링크/canonical 손상 | fs_ops만 사용 — 복사/삭제 어디서도 재귀 진입 안 함 (§7). 실환경 검증됨 |
| Restore --apply 는 파괴적 | dry check 선행 + "RESTORE" 타이핑 확인. pre-restore 폴더로 이동(보존) 후 복원, 실패 시 자동 롤백 |
| 실행 중 서비스가 쓰는 파일 잠김 | live 스냅샷은 consistentSnapshot=false. 잠긴 파일은 partial copy로 표시하고 전체 실패로 처리 안 함. 일관 스냅샷은 P7 |
| config 목록에 없는 도구/서비스 | snapshot.rules의 root "" generic 힌트로 안전 처리. 새 도구는 scan.json 편집으로 추가 |
| secret 유출 | secret은 backup 안 함(rules exclude), env 값 마스킹, backups/ gitignore |
| MSVC v143/VS2026 ABI | 현재 v145로 링크(14.x 런타임 ABI 안정). v143 구성요소 설치 시 CMakePresets에서 재핀 |
| 세션이 Headroom/OmniRoute 경유 중일 때 stop | 서비스 stop/start 실환경 실행은 프록시 미사용 시점에만 |

# 13. 저장소 구조 (현재)

DevManager/ ├─ app/ │ ├─ CMakeLists.txt CMakePresets.json build.bat run.bat │ ├─ core/ model · process_runner · path_util · json_io · fs_ops │ │ ├─ config/ scan_config │ │ ├─ scan/ env_scanner · skill_scanner │ │ ├─ service/ service_probe · service_lifecycle │ │ └─ snapshot/ snapshot_index · *_preview · *_executor │ ├─ gui/ theme · app_controller · main_window │ │ ├─ widgets/ icons · *_badge · *_card · sidebar · top_bar · segmented_control · right_panel │ │ └─ pages/ environment · skills · plugins · packages · env_vars · snapshot · restore · placeholder │ ├─ cli/ main.cpp (devmanager-scan) │ └─ tests/ tst_skill_scanner · tst_snapshot_executor · tst_service_lifecycle · tst_restore_executor ├─ config/ scan.json ports.json project-types.json required-models.json versions.example.json ├─ scripts/ snapshot-current.ps1 restore-current.ps1 (레퍼런스, 보존) diff-inventory.py ├─ host/ check.ps1 (진단 스켈레톤) ├─ docker/ base¦cpp¦nextjs/Dockerfile (스텁, P11) ├─ docs/ DevManager-Design-v1.docx DevManager-Design-v2.docx DevManager-Design-v3.docx └─ backups/ <stamp>/ pre-restore-<stamp>/ (gitignore)

# 14. 최종 요약

v3 시점의 DevManager는 "AI 개발환경을 파악하고 스냅샷/복원으로 이식하는 도구"다. config/scan.json이 무엇을 스캔하고 무엇을 백업할지 정의하고, Snapshot/Restore executor가 reparse-safe하게 실행하며, Service lifecycle이 로컬 AI 인프라를 제어한다. v2가 그린 Docker 컨테이너 오케스트레이터는 P11로 보류돼 있다.

| 구성요소 | 정의 |
| --- | --- |
| config/scan.json | 스캔·스냅샷 대상의 단일 소스. 코드 하드코딩 없음 |
| EnvironmentScanner | 도구·스킬·플러그인·패키지·env·WSL을 read-only로 인벤토리 |
| Snapshot/RestoreExecutor | 정책 기반 백업 / 트랜잭션 복원 + 롤백, reparse-safe |
| ServiceLifecycle | Headroom·OmniRoute를 각자 CLI로 start/stop/restart |
| Qt6 대시보드 | 위 전부를 통합 조작 + 상태 표시 |
| PowerShell 레퍼런스 | regression 기준으로 보존, 실행 경로는 C++로 대체 |

다음 단계 P5(전체 config Restore 실환경 검증) → P7(consistent-snapshot 오케스트레이션) → P8(배포 패키징) → P9(migration bundle). Docker 트랙(P11)은 컨테이너 격리 필요성이 확인되면 별도 착수.